Harmonogram projektu.

Tomasz Cembala 14/03/2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa grupy zadań | Nazwa zadania | Artefakt zadania | Rola w projekcie realizująca zadanie |
| Zarządzanie projektem |  |  |  |
| -||- | Przygotowanie planu projektu | Plan\_Projektu.docx | Kierownik projektu |
| -||- | Przygotowanie harmonogramu | Harmonogram.docx | Kierownik projektu |
| -||- | Przygotowanie planu testów | Plan\_Testow.docx | Kierownik projektu |
| -||- | Przygotowanie planu zarzadzania ryzykiem | Plan\_Zarz\_Ryzykiem.docx | Kierownik projektu |
| Zbieranie wymagań |  |  |  |
|  | Specyfikacja wymagań funkcjonalnych | Specyfikacja\_funkcjonalna.docx | Analityk produktu |
|  | Specyfikacja więzów | Specyfikacja\_więzow.docx | Analityk produktu |
| Etap analizy systemowej |  |  |  |
|  | Przygotowanie analizy dokumentacji wymagań | Analiza\_dokumentow\_wymagań.docx | Analityk biznesowy |
|  | Zaakceptowanie analizy dokumentacji wymagań |  | Analityk biznesowy |
| Projektowanie |  |  |  |
|  | Przygotowanie projektu aplikacji | Projekt\_aplikacji.docx | Projektant aplikacji |
| Projekt aplikacji |  |  |  |
|  | Prototypy interfejsów użytkownika | Projekt\_systemu.docx | Projektant systemu |
|  | Specyfikacja interfejsów użytkownika |  | Projektant systemu |
| Budowa aplikacji |  |  |  |
|  | Przygotowanie kodu |  | programista |
|  | Przygotowanie baz danych |  |  |
|  | Przygotowanie opisu wersji |  |  |
|  | Przygotowanie opisu bazy danych |  |  |
|  | Przygotowanie unit testow |  |  |
|  | Przygotowanie opisu wersji |  | Programista |
|  | Akceptacja opisu wersji (MS) |  | Kierownik projektu |
| Testy |  |  |  |
|  | Projektowanie testow | Test case’y | Projektant testow |
|  | Wykonanie pierwszego cyklu testow | Raport z pierwszego cyklu testow |  |
|  | Przygotowanie środowiska do testow |  |  |
|  | Testy integracyjne | Raport z testow integracyjnych | Tester oprogramowania |
|  | Testy funkcjonalne | Raport z testow funkcjonalnych | Tester oprogramowania |
| Wdrożenie |  |  |  |
|  | Instalacja systemu | Raport z instalacji | Inżynier ds. instalacji |
|  | Konfiguracja systemu | Dokumentacja konfiguracji | Inżynier ds. instalacji |
|  | Szkolenie użytkowników | Instrukcja obsługi | Inżynier ds. instalacji |
| Utrzymanie |  |  |  |
|  |  |  |  |